黑溪府发〔2022〕6号

黔江区黑溪镇人民政府

关于印发《深刻吸取贵州毕节“1·3”在建工地山体滑坡灾害、武隆区燃气泄漏燃爆事故教训开展地质灾害风险排查方案》的通知

各村（居）委、各办、站、所、中心，镇级各部门：

经研究决定，现将《深刻吸取贵州毕节“1·3”在建工地山体滑坡灾害、武隆区燃气泄漏燃爆事故教训开展地质灾害风险排查方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

黔江区黑溪镇人民政府

2022年1月11日

（此件公开发布）

深刻吸取贵州毕节“1·3”在建工地山体滑坡灾害、武隆区燃气泄漏燃爆事故教训开展地质灾害风险排查方案

根据重庆市黔江区规划和自然资源局2022年1月10目下发的《关于深刻吸取贵州毕节“1·3”在建工地山体滑坡灾害、武隆区燃气泄漏燃爆事故教训开展地质灾害风险排查工作的通知》（黔江规资发〔2022〕1号）文件精神和镇党委政府工作安排，为进一步做好我镇岁末年初的安全生产工作和地质灾害防治工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，决定对全镇可能存在的地质灾害风险隐患进行全面排查，结合黑溪镇的实际，特制定本方案。

一、成立“黑溪镇地质灾害风险排查工作领导小组”，人员组成如下：

组  长：帅世波（党委副书记、镇长）

副组长：姚永胜（党委委员、政法委员、副镇长）

胡绍兴（党委委员、副镇长、武装部长）

#### 组  员：葛  藤（党委委员、人大主席）

陈  桥（党委副书记）

谢赐孝（党委委员、纪委书记）

高玉敏（副镇长）

#### 杨  特（党委委员、组织委员）

#### 汪艳虹（党委委员、宣统委员）

领导小组下设办公室在规划建设管理环保办（305），由郭华兵同志担任办公室主任，李清同志负责具体工作。

二、排查时间

2022年1月12日至14日。

- 三、小组划分、人员组成、排查区域

- 排查划分为6个小组和6个区域分别开展。

第一小组：组长：葛藤，副组长：杨特，组员：胜地社区驻组干部、胜地社区全体干部，区域：胜地社区。

第二小组：组长：陈桥，副组长：汪艳虹，组员：改革村驻组干部、改革村全体干部，区域：改革村。

第三小组：组长：谢赐孝，组员：互助村驻组干部、改革村全体干部，区域：互助村。

第四小组：组长：姚永胜，组员：苏维村驻组干部、苏维村全体干部，区域：苏维村。

第五组：组长：高玉敏，组员：光明村驻组干部、光明村全体干部，区域：光明村。

第六小组：组长：胡绍兴，组员：白合社区驻组干部、白合社区全体干部，区域：白合社区。

#### 四、排查内容

- （一）15个地灾点、1个新生地灾点（胜地9组孙家田）、

- 3个进行危岩排除的地点。

- （二）居民集聚区，农村切坡建房区，临边邻崖邻水等重要地段。

- （三）燃气站及长输管线路、交通干线，尤其涉及道路、管道沿线局部已发生垮塌等和已发生过灾险情区域。

- （四）可能形成滑坡的各类斜边坡和未经支护的各类人工切坡。

- （五）可能形成危岩崩塌风险的陡坡和孤石。

- （六）可能形成地面塌陷风险的采空区和渠道建设影响区。

- （七）可能形成泥石流的河流沟谷，可能发生滑塌影响安全的库岸边坡。

#### （八）正在生产的矿山和历史遗留关闭的矿山。

五、工作要求

（一）思想高度重视

此次排查工作是吸取贵州毕节“1·3”在建工地山体滑坡灾害、武隆区燃气泄漏燃爆事故教训而进行的专项行动，是落实属地管理责任和履行“一岗双责”的工作体现，此次排查内容多，区域广，思想上要高度重视，行动上要严肃认真，保证风险排查横向到边、纵向到底、不留死角，力争提前发现可能形成的地质灾害风险，提前处置，确保排查工作取得成效。

#### （二）精心组织实施

#### 各排查小组根据小组人员情况，规划好路线，协调好车辆，精心组织实施，在排查工作中，要准确甄别地质灾害隐患，科学分析隐患带来的风险，切勿一报了之，致使排查不精准；对发现的问题，要填写好《黑溪镇地质灾害隐患排查记录表》，交由规建办汇总，呈领导小组审查后，建立问题台账，针对性的做好防范和处置措施，并按文件要求上报区级部门。（每排查一个区域，一个点位，请将照片打包后私传李清，由规建办收取留存）

#### （三）做好安全防范

排查过程中，要按照市、区疫情防控要求和安全生产检查工作规定，做好自身安全防范，并按时上报《黑溪镇地质灾害隐患排查记录表》至镇规划建设管理环保办公室。

附件：1.黑溪镇地质灾害点及已关闭矿山点

2.黑溪镇地质灾害隐患排查记录表

黔江区黑溪镇党政办公室                                             2022年1月11日印发